公　募

2019年度大規模石油災害対応体制整備事業費補助金

災害対策技術等調査研究事業

「石油連盟油濁防除資機材基地体制に関する調査」

の受注先の公募について

石油連盟　安全管理部

石油連盟が、2019年度大規模石油災害対応体制整備事業費補助金の災害対策技術等調査研究事業の一環として実施する「石油連盟油濁防除資機材基地体制に関する調査」について、調査を受注される方を公募により選定します。

ついては、調査受注を希望する場合には以下をご覧いただき、事業の目的・内容をご理解のうえ、調査実施に関する企画提案書をご提出願います。

- 調査の目的と背景

石油連盟では、大規模石油災害対応体制整備事業の一環として、油濁防除対応用資機材（以下、「資機材」という。）を購入して国内7か所の資機材基地（以下、「基地」という。）に保管し、災害関係者からの要請に応じて資機材の貸出を行っている。

石油連盟では、2018年度に設置した「大規模石油災害対応体制整備事業見直しWG（非公開）」にて整理された方針に沿い、今後、貸出事業の体制を抜本的に見直すこととしており、緊急時において事業が求められる十分な機能を発揮するための資機材及び基地の戦略的な配置の再検討と、貸出用資機材の健全性を担保するための基地管理体制の再構築を目指し、最終的には既存の配備計画等を見直すことも視野に入れている。本調査は、そのために必要な情報及び専門的知見を収集・分析し、本事業の見直し計画の根拠となる報告書の作成を目的とする。

- 調査の内容及び方法

      - 内容

- 石油連盟の資機材の位置づけの調査

油濁防除に関係する条約、法令、各種の計画等や、国内外の油濁防除体制等について網羅的に整理した上で、貸出用資機材の位置付けを調査する。

- 基地の配置に関する調査

上記（１）を踏まえ、資機材の保管場所としての最適な配置について調査する。その際、資機材の搬出入作業の容易性、運搬所要時間および地域事情（船舶、重機等の存否）、使用済資機材の返却・処分等の対応上の都合等を踏まえ、戦略的な配置となるよう検討を行う。

- 資機材の貸出及び管理に関する調査

資機材貸出しについての必要な対応の内容（契約、手続き、連絡等）および管理手法（性能試験、操作マニュアル・予備品管理、返却対応、使用者の支援）等について調査する。

- 資機材の返却に関する調査

貸し出され、実際に油濁事故対応に使用された資機材についての適切な洗浄・検査方法または再利用不可の場合の廃棄処理について、石油連盟と貸出先それぞれにおける法的な義務等と必要な対応等を調査する。

- 資機材の選定に関する検討

貸出用の資機材としての必要性および使用・搬送の都合等を踏まえ、現状石油連盟が配備している各種資機材について評価を行い、今後も必要と考えられる資機材の絞り込みまたは追加等の検討を行う。

- 概算費用想定

上記②～⑤に関して、資機材の再配置、管理、貸出等に掛かる想定費用を概算として取りまとめる。

- 報告書の作成

      - 方法

- 必要に応じて、ヒアリング、アンケート、見積取得等を実施してもよい。但し事前に石油連盟に相談の上、了解を得ること。

- 本調査の実施に当たっては、石油連盟が設置する「石油連盟資機材貸出事業に係る調査検討会（仮称）」において、都度必要な検討及び報告等を行うこととする。

- 入札条件

- 別紙の様式３において、「油濁事業に関する専門性について」の内、A)～D)の内容を全て記入できること。

- 公募の期間

2019年5月14日（火) ～ 2019年5月21日（火)

- 公募の申請書等

次に掲げる所定の申請資料を提出すること（必要に応じて記載内容の根拠資料の提出等を求める）。

  - 公募申請書（様式１）

  - 公募提案書（様式２）

  - 申請者に関する概要（様式３）

  - 財務諸表（様式４）

- 申請書等の提出

- 提出期限：2019年5月21日(火)中

- 提出方法：メール添付の電子媒体による提出（原紙提出は不要）

- 提出先：　【メール】pajosr@sekiren.gr.jp　（代表アドレス）

- 発注先の選定、予定等

- 発注先選定審査

応募締め切り後に審査を行い、申請者には結果を通知する。

＜発注先選定基準＞

提案内容、事業遂行能力（過去実績、実施体制、本業務に必要とされる専門知識等）等を総合的に審査し選定する。

- 契約期間

契約締結日～2019年9月30日(月)

- 中間報告

適宜、石油連盟資機材貸出事業に係る調査検討会（仮称）に進捗状況の報告を行うこと。

- 調査報告書の提出

調査内容の報告書は、2019年9月20日までに電子媒体で5.(3)のメールアドレスに提出すること。また、完成品を1部、印刷およびファイリングし、石油連盟に提出すること。

- 成果報告

石油連盟は、2019年度内に、成果報告会を開催する（時期未定）。成果報告会にて使用する資料は、委託契約期間内に作成し、2019年9月30日までに石油連盟に提出すること。報告会での発表に関する詳細は、別途協議する。

- 予算等

予算は1,100万円（税込）を上限とし、支払いは調査終了後の一括払いとする。

- お問合せ先

石油連盟　安全管理部　調査事業担当

TEL　03－5218－2306

（様式1）

2019年度大規模石油災害対応体制整備事業費補助金

災害対策技術等調査研究事業

公　募　申　請　書

| 申請者 | 企業・団体名 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 代表者役職・氏名 |  | 印または署名 |
|  | 所在地 |  |  |
| 連絡担当窓口 | 企業・団体名 |  |  |
|  | 氏名（ふりがな） |  |  |
|  | 所属（部署名） |  |  |
|  | 役職 |  |  |
|  | 所在地 | 〒 |  |
|  | 電話番号 （代表・直通） |  |  |
|  | FAX番号 |  |  |
|  | E－mail |  |  |

（様式2）

2019年度大規模石油災害対応体制整備事業費補助金

災害対策技術等調査研究事業

公　募　提　案　書

1．実施計画及び実施スケジュール

2．実施体制（※）

3．見積額（千円）

(1)労務費 千円

(2)事業経費 千円

(3)一般管理費

小計

消費税及び地方消費税

総額 千円

※申請後から受注者決定の間および契約締結後において、申請者の体制変更等による調査従事者の変更が生じる場合は速やかに報告し、連盟の了承を得ること。

（様式3）

申請者（提案企業・団体）に関する概要

商号又は名称

代表者職・氏名

印

| 設 立 年 月 日 |  | 資 本 金 | 百万円 |
| --- | --- | --- | --- |
| 従 業 員 数 | 人 |  |  |
| 主要事業内容 |  |  |  |
| 油濁事業に関する専門性について |  |  |  |
| - 実際の油回収作業を含む油濁防除活動の実績 |  |  |  |
| - 油濁防除に関する調査等の実績 （石連案件以外） |  |  |  |
| - 調査担当者の実績・技能等 例： 油濁防除活動（指揮・作業）の経験、 油濁対応に係る調査実施の経験、 油濁対応に関連する保有資格等 |  |  |  |
| - 油濁防除資機材に関する専門性 （整備、管理、操作、搬送、洗浄等 についての知見の有無を自由記述） |  |  |  |
| - その他（自由記述） |  |  |  |

（様式4）

財　務　諸　表

| 今期の見込み及び過去2年間の業績 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項 目 | 今期（見込み） ／ ～ ／ | 年度（確定） ／ ～ ／ | 年度（確定） ／ ～ ／ |
| 売 上 高 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 当期純損益または年度損益 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 前年度繰越損益 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 年度末処分利益 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 年度末借入金残高 | 千円 | 千円 | 千円 |